 







Утверждаю:
Глава администрации

 МО «Кангаласский  1-й наслег »

___________ Н.К.Винокуров
«___» __________ 2016 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры   муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» Среднеколымского улуса  на 2017-2026 г.г.»

Ответственный исполнитель: 
……………………………

Тел. 
с.Алеко-Кюель
2016 год
Паспорт

	Наименование Программы  
	Муниципальная программа    «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры   муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» Среднеколымского улуса  на 2017-2026 г.г.»

  

	Основание для разработки


Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 144 «Об утверждении требований к программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 

	Разработчик Программы
	Администрация  муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» Среднеколымского улуса.

	Исполнитель Программы
	Администрация  муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» Среднеколымского улуса.

	Цели и задачи Программы                                                                                                                                                                                                                               
	Цели: 
1.Обеспечение безопасности дорожного движения,  улучшение технического и эксплуатационного состояния авиаплощадки.
Задачи: Повышение надежности транспортной инфраструктуры.

	Целевые индикаторы экономической и социальной эффективности реализации муниципальной Программы.
	К 2026 году:

Автомобильные дороги общего пользования и авиаплощадка для малой авиации будет соответствовать нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

	Срок реализации Программы
	2017 – 2026 годы.

	Объемы и источники 

Финансирования Программы
	Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий.

 Всего: 85 143,6 тыс. руб.

в том числе по годам:

2017г. – 8587,7  тыс. руб.

2018г. – 8506,2 тыс. руб.

2019г. - 8506,2 тыс.руб.

2020г. -  8506,2 тыс.  руб.

2021г. –  8506,2 тыс.  руб.

2022-2026 г.г.- 42 531  тыс.руб.

Из них средства бюджета муниципального образования «Кангаласский 2-й  наслег».

2017г. –858,81  тыс. руб.

2018г. – 850,6 тыс. руб.

2019г. – 850,6тыс.руб.

2020г. – 850,6тыс.  руб.

2021г. –  850,6тыс.  руб.

2022-2026 г.г.- 4 253,1 тыс.руб.

	Мероприятия 

программы
	Приобретение материалов, ремонт и содержание дорог и авиаплощадки;
Строительство и ремонт пешеходных дорожек и переходов;

Установка дорожных знаков.

	Контроль за реализацией 

Программы 


	Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет администрация  муниципального образования «Кангаласский 1-й  наслег».

	Приложение
	№1 Сведения автомобильных дорогах общего пользования и авиаплощадки  местного значения 
№ 2. Мероприятия по реализации Программы на период 2017-2026 годы.
№ 3 Источники финансирования

Свидетельство о регистрации права на авиаплощадку

 Классификация дорог (выписка из генплана)

Смета на содержание и ремонт дорог 
Смета на содержание и ремонт авиаплощадки 


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Транспортная сообщение с. Алеко-Кюель муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» включает в себя два вида транспорта – автомобильный и воздушный. В зимний период внешняя связь села осуществляется автомашинами по автозимникам. Воздушный транспорт обеспечивает грузо-пассажирские перевозки круглогодично по мере необходимости. Имеющаяся в селе Алеко-Кюель авиаплощадка способна принимать самолеты типа АН-2, АН-24, АН- 26 и вертолеты МИ-8. 
Село Алеко-Кюель является труднодоступным и отдалённым местностью республики

На территории с.Алеко-Кюель муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» проживает 578 человек. Расчетная численность по генеральному плану 743 чел. 
В наличии автотранспорта- 54 единиц, из них тракторов 36, с учетом роста численности населения количество автомобильного транспорта увеличится  до 69 единиц.
Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования и авиаплощадки в соответствие с требованиями обеспечения безопасности движения, приема и вылетов малой авиации.
Далее в приложении № 1 приводится сведения об автомобильных дорогах общего пользования 
-6 790 м.  и авиаплощадки – 93 257 кв.м. находящихся в ведении  муниципального образования.
Одним из основных проблем являются:

- низкое качество  покрытия (дорожного полотна и взлетно-посадочной полосы);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- отсутствие тротуаров; 

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.
2. Основные цели и задачи Программы
Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния и повышение качества содержания дорог общего пользования,  приема и вылетов малой авиации местного значения. 
Задачи: Повышение надежности транспортной инфраструктуры, это дороги и авиаплощадка.
3. Система мероприятий по реализации Программы

На основании  анализа существующего состояния транспортной инфраструктуры в мероприятия по реализации Программы включены :

- улучшению технического состояния и содержанию автодорог и авиаплощадки местного значения,  с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации.

· муниципальный контроль за реализацией мероприятий. 
· обеспечение безопасности дорожного движения.
Мероприятия по реализации настоящей программы указаны в приложении.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» и Дорожного фонда Республики Саха (Якутия).
Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановые периоды) на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах  муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег»  осуществляется с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования и авиаплощадки местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.
Средства из  бюджета  муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» используются на финансирование мероприятий, отнесенных к вопросам местного значения наслега, в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

5. Механизм реализации Программы

Администрации муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» обеспечивает координацию действий исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансирования и выполнение намеченных мероприятий.

6. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация настоящей Программы позволит в 2017 – 2026 годах обеспечить:

· содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах  муниципального образования «Кангаласский 1-й наслег» на нормативном уровне;

· безопасный и регулярный прием - вылеты малой авиации. 
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования,- 6790 м.,  авиаплощадки площадью – 93 257 кв.м.
7. Контроль и отчетность о реализации Программы

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляется ответственным исполнителем программы  Администрацей МО  «Кангаласский 1-й наслег».

Основой для проведения ежегодной оценки деятельности ответственного  исполнителя является годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы перед депутатами .
